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采 购 文 件
（竞争性磋商-工程）

项目名称：新疆农业大学老满城校区周界围墙护栏维修改造项目

采购人(盖章)：新疆农业大学

联系人：张冬冬

电  话：18199811604

—————————————————————————————


采购代理机构(盖章)：新疆新世纪招标有限公司

联 系 人： 马丹阳

电    话：0991-4661782

详    址：乌鲁木齐市新兴街20号凤凰科技大厦五楼
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[bookmark: _Toc10821][bookmark: _Toc30844]竞争性磋商公告
项目概况                                         
新疆农业大学老满城校区周界围墙护栏维修改造项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取采购文件，并于2026年06月26日16:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJXSJ-2026(ZC)-356
项目名称：新疆农业大学老满城校区周界围墙护栏维修改造项目 
采购方式：竞争性磋商 
预算金额（元）：300000.00
最高限价（元）：299467.15元
简要规格描述：新疆农业大学老满城校区周界围墙护栏维修改造项目（详见工程量清单）   
合同履约期限：自合同签订之日起45日历日
本项目（否）接受联合体响应。  
二、供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、供应商为中小企业。
3、供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。
4、供应商须具备：建筑工程（总承包企业资质）三级及以上资质。
5、供应商须具备有效的安全生产许可证。
6、供应商名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。
7、项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，本单位注册；且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。
三、获取采购文件
时间：2026年06月15日至2026年06月23日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上 
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价（元）： 0 
四、响应文件提交 
截止时间：2026年06月26日16:00（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标 
五、响应文件开启 
开启时间：2026年06月26日16:00（北京时间）
地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。 
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学
地 址：乌鲁木齐市农大东路311号
联系方式：18199811604
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新世纪招标有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区新兴街20号
联系方式：18690890996
3.项目联系方式
项目联系人：马丹阳
电 话：0991-4661782
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	项号
	编列内容

	1
	项目名称
	新疆农业大学老满城校区周界围墙护栏维修改造项目

	
	项目编号
	XJXSJ-2026(ZC)-356

	
	采购人
	新疆农业大学

	
	采购代理机构
	新疆新世纪招标有限公司

	
	项目地点
	乌鲁木齐市

	
	资金来源
	校级专项经费

	
	采购预算金额
	300000.00元

	
	最高限价
	299467.15元

	
	承包方式
	包工包料

	
	质量要求
	合格

	
	工期
	自合同签订之日起45日历日

	2
	采购范围
	[bookmark: _GoBack]工程量清单范围内的全部工作内容（包括采购文件补充及答疑等工作内容）。

	3
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资格审查方式
	资格后审

	4
	评审办法
	综合评分法

	
	计价方式
	工程量清单计价

	
	成交候选人
	磋商小组推荐三名成交候选人

	5
	供应商的资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、供应商为中小企业。
3、供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。
4、供应商须具备：建筑工程（总承包企业资质）三级及以上资质。
5、供应商须具备有效的安全生产许可证。
6、供应商名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。
7、项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，本单位注册；且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

	6
	供应商不得存在的情形
	1、本项目不接受联合体。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。
4、供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及响应资格被取消或者被暂停且在暂停期内。
5、法律法规及采购文件规定的其他情形。

	7
	采购文件费
	0元/份

	8
	响应保证金
	1、响应保证金金额：6000.00元
2、提交截止时间：同响应文件递交截止时间
3、提交形式：响应保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。
4、银行账户信息
采购代理机构名称：新疆新世纪招标有限公司
纳税人识别号：91650100726988855F
开户行：中国农业银行乌鲁木齐新民西街支行
账号：30014701040000595
5、供应商在提交响应保证金时需备注项目名称简称。

	9
	现场踏勘
	不组织

	10
	采购答疑
	1、不召开答疑会。
2、提出询问的，应当在响应文件递交截止时间6日前以书面形式（加盖公章）递交至新疆新世纪招标有限公司，否则采购人不作任何解释。
3、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性以书面形式（按照财政部制定的质疑函范本编写）提出并递交至采购代理机构。
质疑接收人：马丹阳；联系方式：0991-4661782。
4、注：①、供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。②、供应商在国家法律规定的时间内未提出书面疑问，视为对采购文件的资格条件、评审方法、合同文本、工程量清单等所有内容无异议。

	11
	响应文件
	1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 
2、加密的电子响应文件须在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传至指定地点的响应文件，不予受理。
3、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器，开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。
4、不见面开标默认解密时长：30分钟；除因交易平台发生故障导致响应文件无法按时解密外，响应文件未按时解密的，视为未按规定提交响应文件，响应无效。
5、如遇电子交易平台的交易规则调整，以最新要求为准。

	12
	响应文件递交
	截止时间：2026年06月26日16:00（北京时间）
递交地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	13
	开启
	时间：2026年06月26日16:00（北京时间）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

	14
	响应有效期
	自响应截止之日90日历日

	15
	公告发布媒体
	新疆政府采购网

	16
	履约保证金
	1、履约保证金金额：/。
2、供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

	17
	中小企业政策说明
	1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业。
2、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；残疾人福利性单位和监狱企业视同为小型、微型企业。
3、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)”等有关规定，本项目标的所属行业为建筑业。

	18
	是否允许分包
	☑不允许分包
□允许分包,要求：  /  

	19
	说明
	1、采购文件中所述政策法规、标准规范等文件，如有新文件则按新文件执行，如已废止则仅为参考。
2、供应商须根据采购文件要求在响应文件中提供评审所需的相应证明材料复印件。
3、最低报价不能作为中标的保证。
4、本表内容如与后文内容不一致处，以本表为准。
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第一章 供应商须知
[bookmark: _Toc27987][bookmark: _Toc27768]一、总则
1.1 采购项目概况
1.1.1 项目名称：见供应商须知前附表。
1.1.2项目编号：见供应商须知前附表。
1.1.3采购人：见供应商须知前附表。
1.1.4采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。
1.1.6资金来源：见供应商须知前附表。
1.1.7采购预算金额：见供应商须知前附表。
1.1.8最高限价：见供应商须知前附表。
1.1.9承包方式：见供应商须知前附表。
1.1.10质量要求：见供应商须知前附表。
1.1.11工期：见供应商须知前附表。
1.2采购范围：见供应商须知前附表。
1.3 采购方式和资格审查方式
1.3.1 采购方式：见供应商须知前附表。
1.3.2 资格审查方式：见供应商须知前附表。
1.4 评审办法、计价方式及成交候选人
1.4.1 评审办法：见供应商须知前附表。
1.4.2计价方式：见供应商须知前附表。
1.4.3成交候选人：见供应商须知前附表。
1.5 供应商的资格要求：见供应商须知前附表。
1.6 供应商不得存在的情形：见供应商须知前附表。
1.7费用承担
1.7.1采购文件费：见供应商须知前附表。
1.7.2供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论响应结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不作任何补偿。采购代理咨询费由成交供应商支付。
1.8响应保证金：见供应商须知前附表。
1.9现场踏勘
1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人或采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 
1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人或采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人或采购代理机构在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人或采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10 采购答疑
1.10.1 供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人或采购代理机构按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商若有疑问，应按规定的时间、方式向采购人或采购代理机构提出，要求采购人对采购文件予以澄清。
1.10.3 采购人或采购代理机构将按规定的时间方式对供应商的疑问作出统一的解答。
1.11响应文件：见供应商须知前附表。
1.12响应文件递交：见供应商须知前附表。
1.13开启：见供应商须知前附表。
1.14响应有效期：见供应商须知前附表。
1.15公告发布媒体：见供应商须知前附表。
1.16履约保证金：见供应商须知前附表。
1.17中小企业政策说明：见供应商须知前附表。
1.18分包：见供应商须知前附表。
1.19保密
参与采购活动的各方应当对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。
1.20语言文字
除专用术语外，与采购活动有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.21 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc9762]二、采购文件
2.1 采购文件的组成
（1）磋商公告
（2）供应商须知前附表
（3）供应商须知
（4）评审办法
（5）合同文本；
（6）技术标准和要求；
（7）响应文件格式；
（8）补充条款。
根据本章第2.3款和第2.4款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的获取
凡有意参加并符合供应商须知前附表“供应商的资格要求”的供应商，均可在采购代理机构获取采购文件。
2.3 采购文件的澄清
2.3.1 供应商应当仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应当及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应当在供应商须知前附表规定的时间、方式向采购人提出，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.3.2 采购文件的澄清将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。
2.4采购文件的修改
2.4.1 采购文件的修改将按照供应商须知前附表规定的时间、方式发布，但不指明澄清问题的来源。
2.4.2 在供应商须知前附表规定的截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构和采购人可主动地或在解答潜在供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改。
2.4.3 采购文件的修改部分是采购文件的组成部分对供应商具有约束力。
2.4.4 当采购人发放的采购文件及采购文件的答疑文件、修改文件、补充文件前后不一致，发生矛盾情况时，以最后发出的为准。
2.4.5 如果采购文件各个组成部分之间出现歧义或相互矛盾，或任何文件中呈现明显的或不符合逻辑等的错误，或在文件编写过程中经常出现的打印错误等，供应商应将需要澄清的内容在供应商须知前附表规定的时间之前提出。根据合同条款中的相关约定，如果供应商在响应过程中未能发现并对有关歧义、矛盾或错误提出澄清请求，而在成交后发现并提出，成交供应商将必须接受由采购人依据合同有关条款而做出的书面澄清。
2.5由于本项目采用电子招标方式，潜在供应商的名单将在提交响应文件截止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件方式，将招标文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取招标文件的潜在供应商。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在政采云平台以更正公告的形式发布。潜在供应商需密切关注该网站，及时查看并下载相关更正公告。若因潜在供应商未能及时查看或下载相关更正公告，而导致的一切后果，将由潜在供应商自行承担。
[bookmark: _BookMark_6][bookmark: _Toc18823][bookmark: _Toc4238]三、响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件应包括下列内容：
（1）、开启一览表
（2）、响应函
（3）、商务条款偏离表
（4）、技术条款偏离表
（5）、法定代表人身份证明书
（6）、法定代表人授权委托书
（7）、供应商资格要求证明材料
（8）、供应商类似项目业绩表
（9）、项目负责人简历表
（10）、主要项目管理人员表
（11）、施工组织设计
（12）、已标价工程量清单
（13）、保证金缴纳证明材料
（14）、其它需要提交的资料

3.2 响应价格
3.2.1 供应商应当按第四章“技术标准和要求”和采购文件附件（工程量清单）的规定进行报价，并填写第五章“响应文件格式”中的已标价工程量清单。
3.2.2本次磋商采用二轮报价法，第二轮报价时长由磋商小组成员根据现场情况设定，供应商必须在规定时间内报价，超时无效；若供应商未进行第二轮报价，视为放弃响应资格；其响应无效；不在参与后续评审。
3.2.3供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，第一轮报价与第二轮报价超出本项目最高限价的视为无效磋商。
3.2.4供应商提供的工程一律用人民币报价。
3.2.5供应商的工程只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。响应价格应包括供应商履行本项目合同（如果成交）所必须的所有成本费用和成交供应商应承担的一切费用，包括但不仅限于必要资料、交通、保险、人工费、税费等一切费用。未列和没有填写的项目费用，采购人将视为已包括在响应价格中。
3.2.6 最低报价不能作为成交的保证。
3.3 响应有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人将通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金。 
3.4 响应保证金
3.4.1 供应商应于响应文件递交截止时间前按供应商须知前附表规定数额提交响应保证金。未提交响应保证金的，将被视为非响应性响应而予以拒绝。联合体磋商响应的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。
3.4.2响应保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构。
3.4.3 响应保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据相关法律规定没收供应商的响应保证金。
3.4.4 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的响应保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的响应保证金。
3.4.5响应保证金有效期与响应有效期一致。
3.4.6有下列情形之一的，响应保证金不予退还：
（1）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件的；
（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的；
（3）未按采购文件规定提交履约保证金的。
[bookmark: _BookMark_7]3.5 响应文件的编制
3.5.1响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
3.5.2响应文件应当对采购文件有关采购范围、技术与服务要求等实质性内容做出响应。
3.5.3电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及采购文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照采购文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
3.5.4电子招响应文件具有法律效力，与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若响应文件与采购文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。
[bookmark: _Toc17387]四、响应
[bookmark: _BookMark_8]4.1本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政采云平台（https://www.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 
4.2供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
4.3响应文件的递交
4.3.1加密的电子响应文件应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.3.2采购人事先约定延长响应文件递交截止时间的，采购人与供应商以前的响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用延长至新的响应截止期。
4.3.3供应商或其响应文件存在下列情形之一的，采购人对其响应文件不予受理：
（1）逾期上传的响应文件；
（2）未上传指定地点的响应文件；
（3）未按本章要求加密的响应文件。
4.4响应文件的修改与撤回
4.4.1供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。
4.5响应文件格式
4.5.1响应文件格式见第五章。
4.5.2供应商应使用本采购文件后面提供的响应文件格式填写，如不够用时，供应商可按同样格式自行编制和填补，如果本采购文件未提供格式的，供应商可自行编制。
[bookmark: _Toc32357]五、开启
5.1 开启时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的时间、地点公开开启，并邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人参加。
5.2各供应商应对本单位的加密的电子响应文件网上解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下开启所有响应文件。
注：根据政府采购法及有关政策规定，竞争性磋商采购方式不能公开供应商的技术资料、价格和其他信息，因此对于上述内容不予唱标。
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6.1 磋商小组
6.1.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人。
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
6.2 评审原则 
评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评审
磋商小组按照采购文件中规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
[bookmark: _BookMark_10][bookmark: _BookMark_11][bookmark: _Toc113902767][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc15396]七、定标及合同授予
7.1 定标方法
7.1 定标方法
7.1.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。磋商小组按照采购文件中规定的方法、评标因素、标准和程序对响应文件进行评标，并按供应商须知前附表的规定向采购人推荐成交候选人。采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商。
7.1.2采购人从成交候选人中确定出成交供应商的原则：采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、拒绝与采购人签订合同，不按照采购文件要求提交履约保证金、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组推荐的成交候选人名单排名依次确定其他成交候选人为成交供应商。
7.2成交结果公告
在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因。
7.3履约保证金
7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。
7.3.2 成交供应商未按要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同
7.4.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。
7.4.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿成交供应商损失。
7.4.3发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
[bookmark: _Toc20827][bookmark: _Toc12575]八、纪律和监督
8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标（成交），不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
8.3 对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用评审办法没有规定的评审因素和标准进行评审。
8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
8.5 监督
[bookmark: _BookMark_12]本项目的采购活动及其相关当事人应当接受有管辖权的监督部门依法实施的监督。
[bookmark: _Toc20777]
第二章 评审办法
[bookmark: _BookMark_1][bookmark: _Toc1488]评审办法前附表
	[bookmark: _Toc501719166]序号
	条款内容
	编列内容

	1
	分值构成及权重
(总分100分)
	1.详细评审部分70分
2.响应报价部分30分

	2
	资格审查
	详见《资格审查标准》

	3
	符合性审查
	详见《符合性审查标准》

	4
	详细评审具有独立承担民事责任的能力。
	详见《详细评审标准》及本节第3.6款

	
	
	响应报价得分计算方法：
1.响应报价的确定
响应报价是指经评审的且不超过最高限价的响应价格
2.基准价的确定
满足采购文件要求且最后响应报价最低的供应商的价格为基准价
3.响应报价得分=(基准价／响应报价)×30
4.分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。



《资格审查标准》
	[bookmark: _Toc501719167]序号
	审查要求
	要求说明

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	1、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
2、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;
3、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;
4、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;
5、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
	满足下述一条要求即可：
要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（响应文件递交截止之日前六个月内任意一个月）。
要求2、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	提供《具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函》，加盖供应商章。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	1、依法缴纳税收的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。
2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	提供《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，加盖供应商章。

	6
	供应商为中小企业。
	按采购文件要求提供声明函，加盖供应商章。

	7
	供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，尚在处罚期内的将被拒绝参加本次采购活动。
	以采购人或者采购代理机构查询记录为准。

	8
	供应商须具备：建筑工程（总承包企业资质）三级及以上资质。
	资质证书扫描件。

	9
	供应商须具备有效的安全生产许可证。
	安全生产许可证扫描件。

	10
	供应商名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证中的企业名称保持一致。
	/

	11
	项目负责人要求：注册建造师（建筑工程专业）二级及以上，本单位注册；且具备有效的安全生产考核合格证书（B类））。
	建设行政主管部门核发的注册建造师证书扫描件和安全生产考核合格证书（B类）扫描件。

	备注： 如果资格评审中有一项不满足审查标准的，采购人将认定该供应商不通过资格审查，响应文件将被拒绝评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的响应文件。



《符合性审查标准》
	序号
	审查要求
	要求说明

	1
	响应文件必须按照采购文件规定要求加盖供应商章、法定代表人章（或签名）。
	/

	2
	供应商所报工期、质量标准必须满足采购文件要求。
	/

	3
	项目负责人简历表必须提供。
	/

	4
	主要项目管理人员表必须提供。
	/

	5
	响应保证金必须按照采购文件要求缴纳。
	保证金缴纳证明材料：汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。
注：采用电汇方式缴纳的，若供应商未提供上述证明材料，但采购代理机构已查实足额缴纳的，视为已按规定缴纳保证金。

	6
	响应价格不得超过供应商须知前附表中的最高限价。
	/

	7
	供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致。
	/

	8
	已标价工程量清单的安全文明施工费、规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
	/

	9
	已标价工程量清单的暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写，不得变动。
	/

	10
	已标价工程量清单的材料、工程设备暂估价必须按工程量清单中列出的暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按工程量清单中列出的金额填写。
	/

	11
	响应文件符合采购文件全部实质性要求。
	/

	备注：符合性审查中有一项不满足评审标准的，磋商小组将认定该供应商不通过符合性审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。




《详细评审标准》
	[bookmark: _Toc25752]序号
	评审项目
	标准分
	评审标准

	1
	项目概况及特点
	2
	工程概况及特点包括但不限于：①项目概况、②工程施工特点；2部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得2分，每缺一个要素扣1分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。

	2
	施工准备计划
	8
	施工准备计划包括但不限于：①施工技术准备、②现场准备、③物资与机械准备、④队伍准备；4部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣2分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。

	3
	施工方案
	12
	施工方案包括但不限于：①提高生产率措施、②缩短工期措施、③提高质量措施、④降低消耗措施；4部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。

	4
	施工进度计划
	6
	施工进度计划包括但不限于：①空间计划、②时间计划；2部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得6分，每缺一个要素扣3分，每个要素里每有一处内容缺陷扣1分（扣完为止）。

	5
	需用量计划
	12
	需用量计划包括但不限于：①劳动力需用量计划、②材料需用量计划、③机械设备需用量计划；3部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得12分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。

	6
	质量保证措施和体系 
	8
	质量保证措施和体系包括但不限于：①技术组织措施、②保证体系；2部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。

	7
	工期保证措施和体系
	8
	工期保证措施和体系包括但不限于：①技术组织措施、②保证体系；2部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。

	8
	安全保证措施和体系
	8
	安全保证措施和体系包括但不限于：①技术组织措施、②保证体系；2部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得8分，每缺一个要素扣4分，每个要素里每有一处内容缺陷扣2分（扣完为止）。

	9
	现场文明施工措施
	3
	现场文明施工措施包括但不限于：①文明施工目标、②文明施工要点；2部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得3分，每缺一个要素扣1.5分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。

	10
	施工现场扬尘防治方案
	3
	施工现场扬尘防治方案包括但不限于：①垃圾存放及运输措施、②材料堆放及覆盖措施、③扬尘监测措施；3部分要素。
所有要素齐全且完全满足项目要求得3分，每缺一个要素扣1分，每个要素里每有一处内容缺陷扣0.5分（扣完为止）。

	合计
	70
	

	说明：本评审内容中“内容缺陷”是指：①内容与实际情况不匹配、②不符合项目特点、③内容不完整或缺少关键节点、④未按采购需求针对描述、⑤存在描述内容过于简略、⑥缺失不全、⑦前后矛盾、⑧表述不清晰、⑨凭空编造、⑩逻辑混淆错误、⑪涉及的规范及标准错误不可能实现的情形等任意一种情形。



[bookmark: _Toc13432]一、评审方法
本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本节规定的评审标准进行评审。评审中各评审专家若发生意见分歧，以少数服从多数原则确定。
[bookmark: _Toc25048][bookmark: _Toc20127]二、评审标准
2.1 资格审查：评审因素和评审标准见《资格审查标准》。
2.2 符合性审查：评审因素和评审标准见《符合性审查标准》。
2.3详细评审：
2.3.1详细评审：评审因素和评审标准见《详细评审标准》及本节第3.6款。
2.3.2 响应报价评分标准：
（1）分值构成及权重：见评审办法前附表。
（2）基准价计算：见评审办法前附表。
（3）响应报价得分的计算：见评审办法前附表。
[bookmark: _Toc19925][bookmark: _Toc4134]三、评审程序
3.1 基本程序
评审活动将按以下步骤进行：
（1） 评审准备
（2） 资格审查
（3） 符合性审查
（4） 第二轮报价
（5） 详细评审
（6） 澄清、说明或补正
（7） 推荐成交候选人及提交评审报告
[bookmark: _Toc485312286]3.2 评审准备
3.2.1磋商小组成员签到
磋商小组成员到达评审现场时应当在签到表上签到以证明其出席。
3.2.2 磋商小组的分工
3.2.2.1磋商小组首先推选一名磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。磋商小组组长与磋商小组其他成员具有同等的评审权力。
3.2.2.2 磋商小组组长除履行自己作为磋商小组成员独立评审的职责外，主要负责以下工作： 
（1）组织磋商小组成员学习采购文件；
（2）汇总各磋商小组成员认为需要供应商澄清、说明或者补正的问题；
（3）组织磋商小组对供应商质询并对供应商的答复进行评审；
（4）对出现较大争议的事项进行书面记录；
（5）组织收回评审过程中使用的文件、表格和评审记录以及其他资料，并查验评审记录的完整性及有效性；
（6）组织对评审结论进行复核确认；
（7）组织编写评审报告。
3.2.3 熟悉文件资料
3.2.3.1 磋商小组组长应当组织磋商小组成员认真研究采购文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准、质量标准和要求，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应当补充编制评审所需的表格。
3.2.3.2 采购人或采购代理机构应当向磋商小组提供评审所需的信息和数据，包括：
（1）采购文件及其澄清修改等采购文件补充；
（2）未在开启会上当场拒绝的各响应文件；
（3）开启会记录；
（4）评审表格；
（5）其他信息和数据。
3.3资格审查（适用于资格后审）
采购人依据本章规定的评审因素和审查标准，对供应商的资格审查资料进行资格审查。资格审查有一项未通过审查标准，采购人将认定整个响应文件不响应采购文件而否决其响应，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。
3.4符合性审查
磋商小组依据本章规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性审查。符合性审查有一项未通过评审标准，磋商小组将认定整个响应文件不响应采购文件而否决其响应，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的文件。
3.5第二轮报价
3.5.1、按照供应商递交响应文件的逆顺序，由磋商小组与各供应商进行磋商（如需要），对响应文件中的漏项、错误等问题进行统一补充和修正并告知供应商，在此基础上进行第二轮响应报价。
3.5.2、供应商分别进行各自第二轮响应报价，作为最终响应报价的依据。若供应商未进行第二轮报价，视为放弃响应资格；其响应无效；不在参与后续评审进行修正。
3.6、详细评审
3.6.1.澄清、说明和补正
3.6.1.1在不改变供应商响应文件实质性内容的前提下，磋商小组应当对响应文件进行基础性数据分析和整理，从而发现并提取其中可能存在的对采购范围理解的偏差、技术响应偏离、响应价格的算术性错误、错漏项、响应价格构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题。
3.6.1.2澄清、说明和补正内容不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
3.6.1.3磋商小组针对需要供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或补正。澄清通知不得向供应商提出带有暗示性或诱导性问题，或向其明确响应文件中的遗漏和错误。供应商接到磋商小组发出的书面澄清通知后，应按磋商小组的要求提供书面澄清资料，并在规定的时间递交到指定地点。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.6.1.4磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。
3.6.2评审专家评分：评审专家按照《详细评审标准》评分，供应商详细评审得分等于全部评审专家评分的算术平均值。
3.6.3 算术错误修正：响应价格有算术错误或前后不一致的，磋商小组按以下原则对响应价格进行修正：
（1）电子交易平台中报价与响应文件相应内容不一致的，以响应文件为准；
（2）开启一览表与响应文件中相应内容不一致的，以开启一览表为准；
（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函的总价为准，并修改单价；
（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认或不接受的，其响应无效。
3.6.4政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
3.6.5磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.6.6 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
3.6.7 响应报价评分：对响应报价进行响应报价得分计算，计算方法详见评审办法前附表。
3.6.8 汇总评分结果，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.6.9 详细评审工作全部结束后，供应商总得分排序按照以下原则进行。
3.6.9.1按照总得分由高到低顺序对供应商进行排序；
3.6.9.2总得分相同时报价低的供应商排序靠前；
3.6.9.3总得分相同且报价相同时，由采购人确定供应商排序；
3.10 推荐成交候选人及提交评审报告
3.10.1磋商小组推荐成交候选人，总得分排序第一的供应商将被确定为第一成交候选人，以此类推确定出规定数量的的成交候选人。
3.10.2当通过了资格审查、符合性审查后，供应商少于3个时，采购人应当依法重新采购。
3.10.3 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
3.11 特殊情况的处置程序
3.11.1 关于评审活动暂停
磋商小组应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。发生评审暂停情况时，应当封存全部响应文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原磋商小组继续评审。
3.11.2关于评审中途更换评审专家
3.11.2.1 除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得在评审中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个磋商小组成员需要回避。
3.11.2.2 退出评审的磋商小组成员，其已完成的评审行为无效，由更换的评审专家进行评审。
3.11.3 在评审环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则确定。


问题澄清通知

                         （供应商名称）：
                       （采购项目名称）的磋商小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
质疑问题：










磋商小组成员：

日期：    年    月    日

问题的澄清、说明或补正

磋商小组：
                  （采购项目名称）的问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或者补正如下：









法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：    年    月    日
[bookmark: _Toc507586162][bookmark: _Toc38446459][bookmark: _Toc31392]
第三章 合同文本
注：本合同文本供参考，具体内容以双方签订的为准。


[bookmark: _Toc2496]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：           新疆农业大学                 
承包人（全称）：                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc19207]    一、工程概况
1.工程名称：           。
2.工程地点：              。
3.工程立项批准文号：                                 。
4.资金来源：                                        。	
5.工程内容：                     。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：           。
[bookmark: _Toc16720]   二、合同工期
计划开工日期：         年   月   日。
计划竣工日期：         年   月   日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc27014]    三、质量标准
工程质量符合        标准。必须满足一次性交验合格，如达不到交验标准，产生的费用由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc25443]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）            (¥        元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）             (¥           元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）             (¥       元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）              (¥        元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）         ( ¥      元)。
2.合同价格形式：     单价合同        。
[bookmark: _Toc9030]    五、项目经理
承包人项目经理：         。
[bookmark: _Toc3165]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc839]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc17068]   九、签订时间
本合同于     年    月    日签订。
[bookmark: _Toc10242]    十、签订地点
本合同在   新疆农业大学     签订。
[bookmark: _Toc7583]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc23391]    十二、合同生效
本合同自  双方法定代表人或其授权代理人签字（盖章）并加盖本单位公章（合同专用章） 生效。
[bookmark: _Toc22533]    十三、合同份数
本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆  份，承包人执 肆   份。
	发包人：（公章）
	承包人：    （公章）

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	（签字）
	（签字）

	组织机构代码：                   
	组织机构代码：      

	地址：                           
	地址：  

	邮政编码：                      
	邮政编码                    

	法定代表人或委托
代理人：                        
              
	法定代表人或委托
代理人：                    



	电话：                          
	电话：                    

	传真：                          

	传真                            

	电子信箱：                      
	电子信箱：      

	开户银行：         
	开户银行：   

	账号：                         
	账号：         


[bookmark: _Toc19281]
1

2

[bookmark: _Toc337558727]第二部分 通用合同条款
执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。
[bookmark: _Toc7008]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc18040][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296346657]1. 一般约定
[bookmark: _Toc26967]1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议等文件 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                    /                          ；
资质类别和等级：              /                          ；
联系电话：                    /                          ；
电子信箱：                    /                          ；
通信地址：                    /                          。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                    /                          ；
资质类别和等级：              /                          ；
联系电话：                    /                          ；
电子信箱：                    /                          ；
通信地址：                    /                          。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  执行通用条款   。
1.1.3.9 永久占地包括：      执行通用条款  。
1.1.3.10 临时占地包括：为实施合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时便道等的临时出入道，以及材料加工堆放、生产（办公）、生活等临时设施用地等。专业分承包单位的临时占地，应按照总承包单位的管理和要求实施。临时用地手续由承包人办理，费用包含在签约合同价 。
[bookmark: _Toc24697]1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《人防工程质量管理规定》、《安全生产法》、《建筑工程质量管理体系》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律及新疆维吾尔自治区现行地方法规及适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量 清单计价规范》GB50500-2013 、《建筑工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等 。
[bookmark: _Toc14147]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家现行的《建筑工程质量验收统一标准》，以及国家现行有效施工验收规范、质量标准及操作规定等相关要求验收、《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013及相关设计规范、施工规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
              详见图纸                                   。
[bookmark: _Toc11271]1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（l）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及投标函附录（4）专用合同条款及其附件（5）招标文件、通用合同条款以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为准（6）技术标准和要求（7）图纸（8）中标价及工程量清单（9）其他合同文件 。
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。图纸与技术标准、要求有矛盾或不一致时，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中，签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
[bookmark: _Toc6470]1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：    /        ；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套         ；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图   。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工前 7 日内应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，项目专用账户资料及资金总体使用计划。具体施工工序的施工方案，应当具体施工实施前 3 天完成内部审核和上报，以及竣工资料、质量保证资料和安全资料。每月 25 日前提供下月拟计划完成工程量报表、本月工程进度报表、当月资金支付计划报表等 。
承包人提供的文件的期限为：开工前 7 日内，向监理人、发包人提交经优化完善的施工组织设计和工程总体进度计划及当年年度施工进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排。专项施工方案应在专项施工3日前通过审查（含专家论证）。施工组织设计和专项施工方案经监理人审批同意后执行。承包人应接受监理人、发包人对其提交的施工组织设计和专项施工方案中不合理的工期安排及技术措施、方案的修改意见，并修改完善后重新报批，直至获得批准。承包人提供工程项目专用账户即为发包人支付工程款账户（代付除外）。进度申报资料在每月25日-28日 ；
承包人提供的文件的数量为：按甲方要求执行   ；
承包人提供的文件的形式为：纸质版及电子版   ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件 7 日内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：商定于开工后三日内进行图纸会审、施工现场保留一套完整图纸、合同、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和监理人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件 。
[bookmark: _Toc2577]1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室              ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：施工现场       ；
承包人指定的接收人为：项目负责人     。
监理人接收文件的地点：  施工现场     ；
监理人指定的接收人为：    /          。
[bookmark: _Toc31879]1.10 交通运输
[bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人需要，取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。该项费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人协助，承包人负责办理施工通道的相关手续；负责建设为满足施工需求的施工便道和临时设施，并承担相关所有费用，以满足施工的运输要求。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方协助，承包方办理并承担所有费用 。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。
[bookmark: _Toc19285]1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人       。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款     。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价中       。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是     。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整；当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外时，其综合单价进行调整。调整方法为：超出+15%时，超出部分原综合单价下浮10%进行结算；超出-15%时，剩余部分原综合单价上浮10%进行结算。
当清单出现漏项时，漏项部分以经济签证的形式确认，与工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；与工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；对于没有类似项目的，由承包人根据工程资料、套用现行定额和估价表、费率中管理费及利润按照相应工程类别下限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息（参考）价格，综合以上因素计取。
当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的理由，必须正常施工 。
[bookmark: _Toc20044][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496]2. 发包人
[bookmark: _Toc4468]2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                                 ；
身份证号：                                 ；
职    务：                                 ；
联系电话：                                 ；
电子信箱：                                 ；
通信地址：                                 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，审核工程进度报表等，涉及到工程质量、合同变更、经济签证、设计变更、工程结算、竣工验收的相关文件，由发包人代表和监理工程师签字后报发包人审核 。
[bookmark: _Toc21826]2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人不组织现场踏勘。开工前三日内，承包人接受施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料后，自行对施工现场以及相关资料进行复核，在3日内未提出书面异议的，视为施工场地完全符合施工条件，并对以下几点完全清楚并在费用和时间方面进行了综合考虑后满足施工需求：（1）现场的地形、地质条件；（2）水文和气候的条件；（3）施工场地内地下管线和地下设施；（4）为工程施工和完工以及修补其任何缺陷所需的工作和材料的范围与性质；（5）进入现场的手段以及承包人可能需要的生产和生活条件；（6）其他与施工现场有关的不利条件。由此产生任何问题均由承包人自行解决并承担费用 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人协调，承包人完成，费用包含在合同价内 。
[bookmark: _Toc19891]2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：   无            。
发包人是否提供支付担保：       无              。
发包人提供支付担保的形式：    无               。
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[bookmark: _Toc29350]3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 1）承包人须按照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》及国家建设工程文件归档规范提交完整的技术档案和施工管理资料；2）单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料；承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版2套，电子版扫描后刻录光盘一套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担   。
承包人提交的竣工资料移交时间： 工程验收合格后，承包方应 3个月内将合格的竣工资料交当地城建档案 。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面按档案规范要求提供纸质版和电子文档 。
承包人应履行的其他义务：
1）承包人配合建设单位办理开工前的所有施工手续。
2）负责协助办理项目前期手续、办理施工过程中所需手续、办理竣工验收手续、办理其他相关手续、完善施工管理、检查、试验、报验的工作，工程施工涉及的外环境要求完善的工程，执行相关文件要求。
3）遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护、扬尘治理等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由此发生的费用包括在投标总报价中。
4）承包人应在签订合同协议书后，向监理工程师提交 2 份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度；
5）承包人应按发包人要求免费提供投标文件，承包人在签订施工合同的同时向监理单位提交投标清单计价文件；每月 25 日前向发包人报下月工程进度计划，每月 20 日前向发包人报工程量验工报告。
6）参加各类施工协调、交通配合例会,做好施工现场的交通管理工作。
7）按时向发包人提交开竣工报告,隐蔽工程验收报告,质量自检记录,交工验收报告及工程事故报告等资料；
8）本工程实施前承包人应根据招标时或交底时提供的工程地质、地下管线、设施等资料对工程影响范围内地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察与调查,在施工前应采取必要的加固措施, 确保在施工过程中各类管线和临近建（构）筑物的安全，避免在施工期间造成损坏；施工过程中应采取必要措施对变形进行控制，发现损坏时应及时抢修，施工结束后及缺陷责任期进行必要的维修，确保沿线影响范围内地下管线、地面道路、下水道和周围建筑物、构筑物的安全与正常使用；因承包商的责任导致索赔、赔偿、及诉讼费用和其它开支时，由承包人承担一切责任及费用。
9）文明施工按照乌鲁木齐市有关职能部门的要求执行，施工时不影响校园交通道路的正常运行和保证给排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好工地现场环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查。
10）必须接受发包人及其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记录，检测记录等技术、经济资料。
11）承包人需自行完成施工用水、用电接入及通信线路接入的施工及办理用水接表、用电报装等有关事宜，费用由承包人自行承担，发包人做好协调工作。
12）对于承包人或其分包人所雇用的工人发生意外事故或伤害和赔偿，应由承包人自行承担。对于此类事故或损害和赔偿，发包人均不予承担任何责任，且发包人不承担涉及此类事故或损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它所有费用。
13）承包人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用。监理工程师或发包人对工程款使用情况进行监督检查时，承包人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如承包人发生本款所述拖欠行为，一经查实，发包人责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付时，发包人可以代扣工程款（或保证金），并将有关情况报相关主管部门调查处理必要时有权单方解除合同并依法追究承包人的责任。
14）施工防护工作：施工期间承包人须对本工程的及其不能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复，并承担由此发生的一切费用。
15）工地作业和施工方法：承包人应对工地所有作业和施工方法的适当性、可靠性及安全性负责。同时根据施工现场的实际情况建立健全的质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系。
16）文明施工措施费用，包含在合同价格内，全部由承包人自行承担。如因承包人未及时采取措施，或采取措施不当，给发包人造成损失或增加费用的，均由承包人承担，发包人有权从应付工程款中直接扣除。
17）承包人必须与农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，并将劳动合同及用工名录提交发包人备案。未与承包人订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。当承包人发生农民工工资纠纷时，发包人有权使用项目工程款直接支付农民工工资，相应金额在发包人向承包人支付工程款项中扣除。
18）要求承包人开设农民工资专用账户，并在提交的工程量清单中将人工费与其他费用分开组价，与其他费用分开支付 。
19）申请进度款时，需提供监理人对支付计划审核意见及上一批次进度款的实际支付凭证（含发票）。否则发包人有权拒绝支付当期进度款，并按本合同约定追究承包人违约责任。
[bookmark: _Toc8508]3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：  ；
身份证号：      ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：       ；
建造师执业印章号：        ；
安全生产考核合格证书号：        ；
联系电话：           ；
电子信箱：            ；
通信地址：           ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按合同的约定组织工程施工，项目经理代表承包人行使本合同约定的权利，履行本合同约定的义务，项目经理的行为后果由承包人承担。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、项目副经理（如有）及项目技术负责人每月到位必须不少于28天 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人自行承担责任，责令限期提交劳动合同并补交社会保险证明，并向发包人支付违约金2万元。限期内不能补齐的，承包人必须更换项目经理，并承担一切损失 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每离开1天扣除2万元违约金，离开时间超过 5 日后，发包人有权要求更换项目经理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：原项目经理如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定，承包人向发包人支付10万元违约金；如原项目经理无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失 。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权书面要求限期更换，拒不更换的按承包人原因暂停施工直至撤换相关人员，如不在限期撤换承包人向发包人支付10万违约金，在合同价中扣除，停工损失由承包方承担 。
[bookmark: _Toc22618]3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知3日内 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 承包人应对其项目组织机构人员进行有效管理，发包人要求撤换不胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目组织机构人员及其他人员的，承包人须在接到通知 3 天内无条件予以撤换，且每发生一次，向发包人支付 5 万元的违约金，同时承包人该行为造成的责任和损失由承包人自行承担。如承包人在接到第二次通知 3 天内仍拒绝更换的，发包人应书面通知该施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工，由此造成的责任和损失由承包人自行承担。发包人认为必要时，可以没收履约保证金，单方解除合同，另行发包 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准并发包人认可后方可离开 。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人在项目实施过程中的项目组织机构人员应为投标文件中所报的项目组织机构人员并满足本工程建设需要。承包人应拟派强有力的现场管理班子，提供的项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员、劳务员等人员名单，须有相应的资格证或上岗证。投标所报的主要施工管理人员必须与中标后实际施工时人员名单相一致。现场管理人员原则上不得变更，承包人不得随意擅自更换项目组织机构人员，承包人确需更换项目组织机构人员时，必须征得发包人同意，并应在更换前 14 日通知发包人和监理人。擅自更换本项目技术负责人、安全员、质检员，承包人应向发包人支付5万元/人次的违约金；擅自更换本项目其他管理人员，承包人应向发包人支付5万元/人次的违约金。如能继续履行职责，发包人应责令承包人撤销其更换决定；如原施工管理人员无法继续履行职责，发包人有权要求审核确认承包人更换的各岗位人员，其中更换项目技术负责人并另外承担违约金 2 万元/人次，更换施工员、质量员、安全员、材料员、机械员、资料员、劳务员并另外承担违约金 1 万元/人次，由此导致的一切责任由承包人承担；发包人认为必要时，可没收履约保证金，单方解除合同，另行发包 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离场≤3 日的，每发生一次，承包人向发包人支付违约金2万元，并无条件予以纠正；擅自离场＞3 日的，发包人有权要求承包人更换该项目技术负责人，承包人向发包人支付违约金5万元，由此造成的责任和损失由承包人自行承担。
还应执行：①承包人配置在本工程的造价人员必须根据工程建设进度随时跟踪、收集工程变更及各项经济签证资料，在合同规定的时间内编制出预算书，并与洽商、签证、变更资料一同报送监理人和发包人审核，以确认变更价款。承包人未在规定时间内提供相应资料的，发包人有权不予确认且每发生一次向发包人支付违约金2万元。并无条件予以纠正，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担。②承包人配备在本工程项目的专职的安全员必须满足国家相关法律法规要求。 ③尽管承包人已按投标文件中所列的数量派遣了施工管理各类人员，但若监理人或发包人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程进度时，监理人或发包人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员并书面通知承包人。承包人在接到通知七日内应立即执行监理人或发包人的指示，不得无故拖延，且每发生一次，向发包人支付违约金2万元，并无条件予以纠正。④特殊工种（电工、电梯工、起重工、电焊工、驾驶员、爆破工等）必须经过专业培训，并持有效合格证或上岗证上岗。监理人或发包人有权随时检查承包人派驻现场人员的上岗资格证明情况。如发现无证上岗人员，每发生一次，向发包人支付1万元的违约金。并无条件予以纠正。由此造成的责任和损失由承包人自行承担。
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禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作   。
主体结构、关键性工作的范围： 按国家有关规定执行    。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：执行通用条款  。
其他关于分包的约定：  中标单位不得将工程转包或违法分包，否则发包人有权终止施工合同，承包人向发包人支付违约金，金额为合同额的20% 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /                。
[bookmark: _Toc3776]3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至竣工验收并交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担 。
[bookmark: _Toc16884]3.7 履约担保
[bookmark: _Toc30813]承包人是否提供履约担保：发包人与承包人协商确定  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：发包人与承包人协商确定 。
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[bookmark: _Toc26631]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  执行通用条款及监理合同  。
关于监理人的监理权限：  执行通用条款及监理合同  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由监理人自行解决，费用包含在监理报酬中 。
[bookmark: _Toc6027]4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                              ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
关于监理人的其他约定：开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人同意。现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。
上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期延长、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等均须经发包人书面签字并盖章确认，才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，与发包人无关 。
无论通用合同条款第4.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明 。
[bookmark: _Toc10212]4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1） 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协议达成一致，不能达成一致的，由监理工程师按照合同约定审慎做出公正的决定  ；
（2）总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据   ；
（3）合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照监理总工程师的确定执行，任何一方合同当事人有异议，按照第 20 条（争议解决）约定处理，争议解决前，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担 。
[bookmark: _Toc2779][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
[bookmark: _Toc5086]5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106]5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。必须满足一次性交验合格，如达不到交验标准，产生的费用由承包人自行承担  。
关于工程奖项的约定：        无              。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位隐蔽前 48 小时内书面通知。因为承包人未提前通知造成监理人未能对隐蔽工程进行检查的，以及因为隐蔽工程而引发的一切争议的后果均由承包人无条件承担。还应执行：根据工程进度及监理工程师指令及时向监理工程师递交隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告等  。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48      小时。
[bookmark: _Toc17670]5.4 不合格工程处理：除执行通用合同条款外，还应执行：①由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人和发包人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。②若承包人无故拖延或拒绝执行监理人或发包人的指示，则发包人有权委托其它承包人执行该项指示，由此增加的费用和工期延误的责任，均由承包人承担。③承包人向发包人支付签约合同价格10％的违约金，造成发包人损失的，承包人应当承担损失的赔偿责任，该损失包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等费用。④发包人认为必要时，可以没收履约保证金，单方解除合同，另行发包。
[bookmark: _Toc30073]6. 安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc21049]6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规及新疆维吾尔自治区等有关安全文明施工管理的相关规定，施工现场由专职持证上岗的安全员负责安全事宜。开工前承包人与发包人签订《安全生产责任书》，承包人必须按照国家有关规定交纳施工人员的安全保险费用，按规定安装现场安全设施，并严格管理施工人员的工作、生活安全及往来、材料运输路途安全，严禁不规范操作及其它原因造成人员安全事故。如发生，所有责任及费用均由承包人无条件独自承担，发包人不承担任何责任、费用。承包人向发包人支付签约合同价格 5％的赔偿金 。
6.1.2 承包人应严格管理，确保文明施工，安全施工，杜绝发生任何事故（包括但不限于工伤事故、安全事故、意外事故、管理责任事故、违法违纪事故等），否则，因此产生的经济责任全部由承包人自行承担。发生相关事故的，承包人应自行积极妥善处理，并承担相关费用。否则，因此给发包人造成经济损失的，承包人应双倍赔偿发包人因此受到的全部损失，发包人有权从应给承包人支付的后期费用中优先扣除，不足部分，承包人负责赔偿，承包人不及时赔偿的，每日向发包人承担合同价百分之五的滞纳金。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责协调并履行治安保卫职责，承包人制定应对突发治安事件紧急预案，负责统一管理施工场地的治安保卫事项,对因治安事件发生的人身和财产损失，均由承包方负责,发包人不承担任何责任 。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：结合工地所处地段的特殊性、环境，开工前三天提供施工现场治安管理计划，并报监理人和发包人审核。自承包人进入施工现场之日起，因为承包人的施工行为（包括但不限于施工准备行为、安全防护措施、实际施工行为等）、施工现场的施工设施、设备、材料等造成的承包人人员、财产损害、第三方人员、财产的损害均由承包人无条件承担一切责任 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：除执行《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004、J375-2004）及执行通用条款外，还应执行： ①承包人应采取有效管理措施，保证施工现场特种作业人员均持有有效证件，经过安全培训合格后持证上岗。 ②承包人必须认真组织实施施工组织设计中制定的安全防护、文明施工措施，严格执行《消防法》、《建设工程施工现场消防安全技术规范》及自治区的相关安全消防管理规定。承包人必须根据现场情况制定严格的用火、用电制度和消防设施管理制度，严禁现场吸烟和违章用水、用电以及其他可能导致火灾事故和人身伤亡事故的行为。 ③承包人在施工过程中，遵守有关环境保护的法律、法规，履行环境保护义务，并对违反法律、法规所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失全权负责。承包人应按批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成的破坏，保持现场清洁，不得出现不必要的障碍。各类设备和材料应妥善存放，并随时将废料、垃圾及不再需要的临时设施清运出指定地点内。当承包人未能按要求完成清理工作，发包人可指定他人完成此项工作，其费用从发包人向承包人支付的任何款项中扣除。 ④承包人加强对噪音、粉尘、废气、废水和废油的控制，降低噪音、控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。 ⑤因承包人任意堆放、排放废水废油或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，承包人承担一切责任和费用。 ⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人被认为在送交投标文件之前，已进行了现场 考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了查看和核查，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等必要资料。承包人应采取一切合理的措施保护施工场地内外环境并防止由于其作业方法导致的污 染、噪音或其它原因造成的对周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（文物保护建筑）、古树名木等的伤害和受损。 ⑦做好施工现场（包括进出口附近道路）的整洁卫生，搞好文明施工，工程验收一周前应作好清场工作。 ⑧减少夜间噪声：承包人不得在夜间安排噪声很大的机械施工。若承包人违反有关安全文明施工、扬尘治理的有关规定，情节严重的发包人有权终止合同。 由此造成政府相关部门处罚的亦由承包人自行承担。 ⑨安全、文明施工不符合施工要求的，承包人承担一切责任和费用。并向发包人支付合同价款千分之一至千分之五的违约金。违约金可从发包人向承包人支付的任何款项中扣除。同时造成政府相关部门处罚的亦由承包人自行承担 。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 与工程款同时支付，工程款中包含此项费用 。
6.2 扬尘污染防治
6.2.1 项目扬尘污染防治达标目标及相应事项的约定：要求达到《乌鲁木齐建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》标准，及发包人对安全文明措施项目的标准和要示执行。
[bookmark: _Toc22243]7. 工期和进度
[bookmark: _Toc2199]7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 开工前报送详细的施工进度计划和施工方案，并在每月 20 日提供当月进度报表和次月进度计划 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前七日内承包人将施工组织设计（方案）和进度计划提交发包人 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款 。
[bookmark: _Toc17167][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款    。
[bookmark: _Toc14554]7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前三日内  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前三日内  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  3  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc27664]7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   执行通用条款   。
[bookmark: _Toc18459][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297216175]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）重大设计变更（2）政策问题。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
按照合同工期，每推延一天，承包人承担一万元经济责任，逾期七天（含本数）甲方有权单方解除合同，停止支付工程款，乙方无条件退场，造成发包人损失的，还应当赔偿。以上措施并不免除承包人对已完成工程修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]承包方中途擅自停工或严重违约，明显不能按期履行合同的，发包方有权单方解除合同，将剩余未完成工程承包给第三方。届时，承包方不再向发包方主张任何剩余未付工程款。
[bookmark: _Toc30882][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297216178]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972]不利物质条件的其他情形和有关约定：：  执行通用条款    。
[bookmark: _Toc26632][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）以当地政府或建设管理部门发布的要求停工通知为准  。
[bookmark: _Toc27157]7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：              无                。
[bookmark: _Toc14753]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc13971][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.2材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507]8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担，费用含在合同价中  。
[bookmark: _Toc30445]8.3 样品
8.3.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
均由承包方自行采购，所有进场材料必须“三证”齐全，并应向项目管理单位提供有资质的检测机构出具的检验报告，上述设备材料在进场时，需由建设单位、监理单位、使用单位共同验收合格后方可使用  。
[bookmark: _Toc25218]8.4 施工设备和临时设施
8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人同意办理相关手续，承包人承担相应费用 。
[bookmark: _Toc25416][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc31253][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498]施工现场需要配置的试验场所：  由承包人自行解决    。 
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人自行解决    。
施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人自行解决  。
[bookmark: _Toc32573]9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   执行通用条款   。
[bookmark: _Toc5195][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%（含15%）以内时，其综合单价不做调整；当工程量清单项目工程量的变化幅度在±15%以外时，其综合单价进行调整。调整方法为：超出+15%时，超出部分原综合单价下浮10%进行结算；超出-15%时，减少后剩余部分原综合单价上浮10%进行结算。
2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、套用现行定额和估价表、费率中管理费及利润按照相应工程类别下限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息（参考）价格，综合以上因素计取。
4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。发包人认为有必要的，有权牵头组织询价小组进行市场询价，经市场调研询价后形成询价报告（询价报告须询价小组全体成员签字），取询价结果与施工单位报价的较低值作为单项新增材料的最高限价，但最终仍由发包人对此单项新增材料进行价格确认工作。
工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
    １、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 第 3.1.5 条的规定计算 。
2 、采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 第 9.3.1 条的规定确定单价 。
3、按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，即调整金额按照实际调整金额乘以《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 第 9.3.1 条规定的承包人报价浮动率计算。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 。
4、当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用和得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人无权要求应得到合理的费用及利润补偿 。
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10.3.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确认。②原合同中不包含的工程项目，由承包人根据变更工程资料、套用现行定额和估价表、费率中管理费及利润按照相应工程类别下限计取、工程造价管理机构发布的工程实施当期信息（参考）价格，综合以上因素计取。
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监理人审查承包人合理化建议的期限：   执行通用条款    。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 
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[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc312677508]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。
10.5.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取承包人经监理单位审核后，上报发包人签字确认后实施。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：         无            。
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合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数 。
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因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：乌鲁木齐地区     建设工程综合价格信息。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5  %时，其超过部分据实调整。
④人工单价按照施工同期省级或行业建设主管部门发布的调整文件进行调整。
第3种方式：其他价格调整方式：          /            。
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围： ①因综合单价未按特征描述的内容进行组价的，应视为承包人的风险；②因天气、地形、地质等自热条件的变化，采取的临时措施费用，由承包人自行承担；③按合同工期完成所采取的赶工措施费，由承包人自行承担；④由于承包人的原因，冬季发生的施工费用由承包人自行承担；⑤设备、材料等的保管费及场内外运输费，由承包人自行承担；⑥合同范围内开槽、开洞及修复封堵等费用，由承包人自行承担；⑦按照新疆自治区建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的材料信息价中钢材、水泥、商品混凝土、砌块价格变化幅度超出 6%或减少 3%以内不予调整，施工机械变化幅度超出 6%或减少3%以内不予调整。除合同约定的可调整的风险费除外，本承包工程内容范围内的约定的风险，已包含在投标报价的综合单价中，无需再计算  。
风险费用的计算方法： 1、对于主要由市场价格波动导致的价格风险及人工、材料费用上涨风险，人工单价按照施工同期省级或行业建设主管部门发布的调整文件进行调整。如工程造价中的建筑材料价格风险，承包人承担超出6%或减少3%以内（信息价变化）的主要材料（仅指钢材、水泥、商品混凝土、砌块）价格风险，其它材料不调整；2、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担  。
风险范围以外合同价格的调整方法： （1）重大设计变更（变更标准、改变使用功能及结构类型）或设计变更主要材料钢材、水泥、商品混凝土、砌块超出6%或减少 3%时调整，除主要材料（钢材、水泥、商品混凝土、砌块）以外的其它材料不作调整。（2）材料暂估价以发包人提供工程量清单单价为准，结算时，若发生变动按发包人签字确认的单价给予找差，差价部分只计取税金。（3）承包人提供的暂估材料（包括单价、规格型号、 品牌、材料质量）必须经发包人确认后方可进入结算。（4）如施工期间政府部门新出台的需发包人代为承包人交纳的税、费，此类税、费由承包人自行承担，发包人将不再另行支付。（5）暂列金额结算时按实际发生的计取，发生多少计取多少，不发生不计取，结算时扣回。（6）清单中列示的清单项，在实际施工过程中没有发生该项目清单，结算时将其清单项扣除。（7）实际发生清单没有的项目，按实计量  。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：         /             。
风险费用的计算方法：          /            。
风险范围以外合同价格的调整方法：             /         。
3、其他价格方式：        /              。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款的额度为合同价扣除暂列金的 30%（预付款中已包含安全文明施工费及扬尘污染防治费用）。
预付款支付期限： / 。
预付款扣回的方式： / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：              /            。
预付款担保的形式为：      /          。
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12.3.1 计量原则
工程量计算规则： 工程量按《工程量清单计算规范》及自治区有关规定，依据施工图纸、设计变更、现行技术规范及图集、经审核批准的施工组织设计、施工方案、图纸会审、技术核定单、经济签证、洽商记录，实际验收合格的工程量为准（工程量最终确认由发包方、承包方、现场监理等相关单位进行现场测量并共同认可的实际完成工程量为准）   。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：   按月计量            。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  由承包人、监理人、发包人认可的为准 。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：              /         。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：          /            。
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关于付款周期的约定：  按工程形象进度支付工程款   。
工程开工支付预付款30%（不含暂列金），进度款根据工程进度支付至合同价的70%（不含暂列金），工程竣工验收合格后甲方支付至合同价的80%（不含暂列金），工程结算审核后支付到审核价的97%，留结算价的3%，在工程完工，经甲方竣工验收合格质保期满后无质量问题一次性无息付清。
工程款支付监督特别约定：
鉴于本工程系国家投资项目，承包人承诺接受发包人对支付工程款进行监督。故承包人应当在本合同签订后设立工程款支付专用账户（非农民工工资专用账户）并向发包人提交《专户承诺书》及开户信息。申请进度款时，需提供监理人对支付计划审核意见及上一批次进度款的实际支付凭证（含发票）。每发生一次承包人挪用工程款情形，承包人应当立即向发包人提供资金使用的书面说明，立即返还挪用工程款， 承包人应向发包人支付10万元/次的违约金。否则发包人有权拒绝支付当期进度款，并有权解除合同。同时不免除承包人按期履行合同义务并承担对应的违约责任。
每一次发包人付款前，承包人应当向发包人提交付款申请和足额工程款增值税发票，否则甲方有权拒绝支付。
工程施工过程中按施工进度支付工程款，在工程款暂不到位的情况下，承包人也应按计划组织施工，不得因此停工并延误竣工日期。发包人不承担逾期支利息及其他衍生费用。
留结算价的 3%作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性无息付清。
承包人承诺严格依法承包本项目。如发包人发现承包人存在出借资质、违法分包、转包等违法行为时，发包人有权停止一切付款，在承包人纠正其违法行为前，均不视为发包人欠付承包人工程款。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：  进度付款申请单一式 3份  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           /           。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /          。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：         /             。
（2）发包人支付进度款的期限：           /             。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：          /            。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /            。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：         /             。
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[bookmark: _Toc16133]13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48     小时。
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关于竣工验收程序的约定：           /           。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                    无                                    。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 工程竣工验收完成7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
[bookmark: _Toc29251]13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：        无              。
（1）单机无负荷试车费用由          无           承担；
（2）无负荷联动试车费用由          无           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        无              。
[bookmark: _Toc29006]13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 工程竣工验收完成7天内或发包人解除合同之日起三日内  。
[bookmark: _Toc21094]14. 竣工结算
[bookmark: _Toc16480]14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后三个月内 。
 除执行通用合同条款外，还应执行：①承包人应当保留为完成甩尾工作和保修工作的必要人员、工程设备和设施，发包人应为承包人履行上述义务、进出和占用现场提供方便和协助。②承包人逾期退场，承包人遗留在现场的物品，发包人应事先通知承包人自行处理，承包人在发包人规定的合理期限内仍不处理的，发包人有权出售或另行处理，包括进行拍卖等；③若质保期内承包人不能按发包人要求及时进行维修，发包人有权自行处理，所产生的一切费用从承包人的质保金中扣除，处理费用大于质保金的部分，由承包人另行承担。超出合同维修范围的，承包人有权申请结算。
施工对报送的工程结算资料作以下承诺：
1.所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料，因漏报、少报及不规范编制结算资料所造成的经济损失，由我单位自行承担。如发现虚假、伪造的送审资料，愿按照相关法律法规的规定，承担所引起的全部法律责任及学校的全部直接、间接经济损失。
2.同意按学校规定的委托社会中介机构进行审计。审计过程中积极配合审计工作，收到审计结果后，十五日内以书面形式反馈意见，逾期不反馈意见视为同意审计结果；
3.若所报工程结算审减率超过10%（含10%），则由承包人承担全部审计费用；审减率在5%（含5%）～10%之间，则由承包人承担全部审计费用的50%；审计核减率在5%以下，则审计费用不再由承包人承担。
4.承包人承诺：根据审减率情况如需我单位支付审计费用，则在社会中介机构出具工程结算审核报告前，及时支付相应审计费。
5.若违反以上承诺，学校有权在应付款中直接予以扣减相关损失及审计费用。
本合同约定价款为含税价，承包人应在发包人付款前提供符合发包人财务做账需求的等额发票，否则发包人有权拒付款项且不承担违约责任。
竣工结算申请单应包括的内容：   按通用合同条款执行  。
[bookmark: _Toc32479]14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：        /              。
发包人完成竣工付款的期限：             /               。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款  。
[bookmark: _Toc13709]14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：       3份     。
承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   执行通用条款  。
（2）发包人完成支付的期限：             /            。
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[bookmark: _Toc173]15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 竣工验收合格之日起计24个月 。
[bookmark: _Toc24494]15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：      3%       。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：     无      ； 
（2） 竣工结算价 3 %的工程款；
（3）其他方式:  无   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         无                。
关于质量保证金的补充约定：         无             。
[bookmark: _Toc23614]15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  按附件“工程质量保修书”的规定执行  。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后 24 小时，紧急抢修事故应在收到通知后 2 小时内。若承包人在上述时限内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修缮工程单位黑名单中 。
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[bookmark: _Toc24995]16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 执行通用条款    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 执行通用条款  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     无      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 执行通用条款 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 执行通用条款  。
（7）其他：  执行通用条款  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc25745]16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：承包人违约的其他情形：承包人应保证按时足额向施工人员发放工资，双方明确，如因在收到发包人款项后，未按时足额给工人支付工资的，发包人有权按相关费用的2倍，要求承包人承担违约金，并从后期应付费用中直接扣除。如因此发生任何施工人员举报、信访、围堵政府相关部门等事件的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，停止支付工程款，涉及刑事犯罪的，发包人将依法向有关部门进行举报。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法： ①按照提供竣工验收资料时间、清场时间，每推延一天，扣除一万元违约金。②发现承包人在本工程中使用不合格材料，承包方无条件将相关材料清理出场每次承担一万元违约金且工期不予顺延。③承包人在施工期间不得拖欠工人工资及材料供应款，不得造成工人集体上访，否则，发包人有权自主将工程进度款用于支付被拖欠的工人工资及材料款。④承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包方有权要求第三方维修，费用从工程尾款中扣除；⑤承包方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的诉讼费、交通费等全部费用。承包人违约的，发包方有权将相应违约金从应给承包方支付的货款、质保金中直接予以扣除。⑥承包人必须与农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，并将劳动合同及用工名录提交发包人备案。未与承包人订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。当承包人发生农民工工资纠纷时，发包人有权使用项目工程款直接支付农民工工资，相应金额在发包人向承包人支付工程款项中扣除。承包人出现下列根本违约行为之一的，发包人有权直接主张以下部分或全部权利：有权单方解除合同，有权根据承包人实际违约情况要求承包人返还已支付的部分或全部款项（如有），有权要求承包人赔偿合同总价20%的违约金并赔偿发包人损失：（1）擅自停工或明确表示无法继续履行合同；（2）施工质量不符合国家或合同约定标准，经整改仍不合格；（3）未经发包人同意擅自扩大或缩减工程量；（4）提供虚假资料或弄虚作假骗取工程款；（5）承包人原因导致治安、火灾或人身伤亡、财产损失事故；（6）其他严重违反合同约定致使合同目的无法实现的行为。
承包人违约，发包人可发出整改通知要求承包人限期进行整改，如承包人在规定时间内仍不纠正违约行为的，发包人有权单方解除合同。合同解除后，发包人可另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
承包人根据本合同约定支付的任何违约金、赔偿金，均不能免除其继续履行合同的义务。违约金不足以弥补损失的部分，发包人有权向承包人追偿。承包人违约给发包人造成的损失，包括但不限于：行政罚款、第三方赔偿款、发包人为解决争议所支付的律师费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费、差旅费等全部费用。发包人有权从任何一期应支付给承包人的款项中直接扣除上述违约金及损失赔偿金，不足部分发包人有权继续追偿。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 除执行通用条款外，承包人应承担的责任还包括：（1）立即停止施工；（2）必须在七日内移交所有工程资料；（3）遣散工人离开现场；（4）必须配合发包人进行结算；（5）须承担相应的违约责任。如承包人未按上述期限配合办理退场及结算，承诺人同意以本工程的全过程跟踪审计单位单方面测量结果作为结算依据，发包人在审计单位完成测量后可直接另外委托第三方施工。承包人无权就其不配合退场导致的施工现场灭失向发包人主张任何权利。
发包人根据合同约定发出解除合同通知10日内，承包人必须同发包人签署解除合同协议，如不按期签署，视为合同解除。上述情形下合同解除后，发包人验收符合合同要求的已完工程，承包人仍应提供验收合格已完工程竣工资料，并仍应当按本合同约定承担承包人施工范围内质保、修补缺陷的义务。未承担相应义务的，发包人有权自结算款中扣除。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人自收到发包人解除通知之日未按期清理、移交的，视为承包人放弃全部权利，发包人无偿使用 。
[bookmark: _Toc30858]17. 不可抗力 
[bookmark: _Toc16902]17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  执行通用条款 。
[bookmark: _Toc590]17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc9327]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定： 执行通用条款   。
[bookmark: _Toc23138]18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 包人负责为承包人在施工现场全部人员办理意外伤害保险并支付保险费。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 由承包人自行考虑 。
[bookmark: _Toc16202]18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  执行通用条款 。
[bookmark: _Toc17032]20. 争议解决
[bookmark: _Toc6746]20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：        /         。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：             /                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。
其他事项的约定：               /                      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：           /                。
[bookmark: _Toc18421]20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  (2)  种方式解决：
（1）向     /    仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 发包人所在地 人民法院起诉。
[bookmark: _Toc21220]20.5送达方式
本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式及合法司法送达地址，如发生变更，应提前书面通知其他各方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，各方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此产生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。
[bookmark: _Toc7686]21. 关于设立专项账户
为确保该项目顺利实施，提出如下意见：（1）承包人应当加强工程款管理，本项目资金承包人应开设专项账户，做到专款专用，不得挪作他用，不得拖欠材料、设备货款、专业分包工程款等费用；（2）按照相关规定承包人开设农民工资专用账户，并在提交的进度款中将人工费与其他费用分开组价，与其他费用分开支付，不得拖欠农民工和工人工资。为保证项目资金正常运转，并接受发包人监督检查。
21.补充条款
承包人同意接受甲方工程结算审计原则。
1.工程竣工后，承包方要在规定的时间内报送完整、规范的竣工材料，工程竣工验收单（记录）须加盖承包方、监理方、工程管理部门、使用单位公章并由单位负责人或项目负责人签字，否则视为工程未通过验收。并对报送材料的全面、准确、真实性负责。
2.承包方须在竣工验收合格之日起三个月内报送工程结算及全部工程资料，承包方送审的工程竣工材料要恪守承诺和质量要求，工程施工内容与结算内容相一致，符合招标和投标文件及合同内容，不得违反合同约定。承包方如未在规定的时间内提供完整、真实、合法的资料、包括工程中涉及变更项目及增加的项目，由此产生的不良后果由承包方负责，发包方不承担责任，也不予受理；工程管理部门拖延者，将按学校的相关规定进行问责。工程结算报甲方审计处进行审计，最终以甲方审计处审定结算价为准。
4.“项目管理人员及主要人员明细表”与投标文件保持一致，“主要材料表”与投标文件保持一致。

附件
附件1：工程质量保修书
附件2：建设工程廉政责任书



























附件1： 
工程质量保修书

发包人（全称）：新疆农业大学                
　　承包人（全称）：      
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
工程承包范围内的全部事项。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：/
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、质量保修金的支付
发包人和承包人约定预留质量保证金比例为结算价的3%，在工程竣工结算时一次性预留保证金。
七、质量保修金的返还
缺陷责任期满后经甲方再次验收无任何质量问题后无息给予付清。
八、双方约定的其他工程质量保修事项：
保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在24小时内没有维修或解决，发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修缮工程单位黑名单中。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。




	发包人：（公章）
	承包人：    （公章）

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	（签字）
	（签字）

	组织机构代码：                   
	组织机构代码：    

	地址：                           
	地址：   

	邮政编码：                      
	邮政编码                       

	法定代表人或委托
代理人：                        
              
	法定代表人或委托
代理人：                     



	电话：                          
	电话：                  

	传真：                          

	传真                                

	电子信箱：                      
	电子信箱：      

	开户银行：         
	开户银行：      

	账号：                         
	账号：             






附件2：
建设工程廉政责任书

发包人：新疆农业大学                       
承包人：               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式贰份，发包人承包人各执壹份，具有同等效力。

	发包人：（公章）
	承包人：    （公章）

	法定代表人或其委托代理人：
	法定代表人或其委托代理人：

	（签字）
	（签字）

	组织机构代码：                   
	组织机构代码：    

	地址：                           
	地址：   

	邮政编码：                      
	邮政编码                       

	法定代表人或委托
代理人：                        
              
	法定代表人或委托
代理人：                     



	电话：                          
	电话：                  

	传真：                          

	传真                                

	电子信箱：                      
	电子信箱：      

	开户银行：         
	开户银行：      

	账号：                         
	账号：             


  
 


[bookmark: _Toc20724]第四章 技术标准和要求

1.1、本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。
1.2、本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。
1.3、工程量清单及已标价工程量清单应当按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定编制。
1.4、供应商编制已标价工程量清单须严格按照本采购文件附件（工程量清单）提供的表格填列。
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[bookmark: _Toc27363][bookmark: _Toc4127]第五章 响应文件格式

响应文件封面示例



（项目名称）
（项目编号）


响应文件



供应商：（盖章）

法定代表人：（盖章或签名）

单位地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

年  月  日

[bookmark: _Toc38910521][bookmark: _Toc38446469]
目录

（1）、开启一览表
（2）、响应函
（3）、商务条款偏离表
（4）、技术条款偏离表
（5）、法定代表人身份证明书
（6）、法定代表人授权委托书
（7）、供应商资格要求证明材料
（8）、供应商类似项目业绩表
（9）、项目负责人简历表
（10）、主要项目管理人员表
（11）、施工组织设计
（12）、已标价工程量清单
（13）、保证金缴纳证明材料
（14）、其它需要提交的资料

注：为了便于查找，请按上述顺序编制响应文件内容，并在目录成交明每项内容的起始页码。
[bookmark: _Toc38446470][bookmark: _Toc533503181][bookmark: _Toc8529][bookmark: _Toc507586166][bookmark: _Toc27588]
一、开启一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	响应价格（元）
	大写：                     

小写：                     

	质量标准
	

	工    期
	

	项目负责人
	姓名：               
证书名称：           
证书编号：           

	备注
	




供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章或签名）                       
    日期：年 月 日


[bookmark: _Toc19649]二、响应函

致：                                           （采购人名称）
根据已收到的        项目的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经考察现场和充分研究贵方的采购文件的全部内容后，我方郑重承诺如下：
1、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用。 
2、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处。
3、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。 
4、我方所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知前附表规定的供应商不得存在的任何一种情形。
5、本响应文件在采购文件规定的响应有效期内对我方具有约束力，如果我方在响应有效期内撤销响应，其响应担保将被贵方没收。
6、我方已完全理解采购文件的全部内容，并无异议。
7、我方愿意提供贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低响应价格的响应或收到的任何响应。
8、如我方成交，我方自愿向采购代理机构支付咨询费，并在合同签订后1个工作日内向采购代理机构提供采购合同原件一份用于采购资料备案工作。
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位磋商响应或成交资格，并通报财政监管部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章或签名）                       
    日期：年 月 日
[bookmark: _Toc533503184][bookmark: _Toc507586169][bookmark: _Toc38446474]


[bookmark: _Toc20445][bookmark: _Toc24021]三、商务条款偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：供应商对采购文件商务条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。





供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章或签名）
                                               日期： 年  月  日


[bookmark: _Toc8579][bookmark: _Toc24936]四、技术条款偏离表
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的技术条款
	响应文件的技术条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：供应商对采购文件技术条款有偏离的，应在此表中列明实际响应的内容并加以说明，以便查对。请在此偏离表“偏离”中填写无偏离或正偏离或负偏离。





供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章或签名）
                                               日期： 年  月  日
[bookmark: _Toc38446475][bookmark: _Toc29711][bookmark: _Toc8007][bookmark: _Toc507586170][bookmark: _Toc533503185]
五、法定代表人身份证明书

供 应 商：                              
单位性质：                              
地    址：                              
成立时间：           年       月       日
经营期限：                              

姓名：         性别：        年龄：         职务：          系                                           （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证明

	法定代表人身份证复印件（正面）



	法定代表人身份证复印件（反面）


   

供应商：                      （盖章）
日期：       年      月      日 
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六、法定代表人授权委托书

本人                （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现拟派我单位              （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，就              （采购项目名称）的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由我方承担。
代理人：                 性别：              年龄：                    
单  位：                 部门：              职务：                    
代理人无转委权，特此申明。

附：委托代理人身份证明。
	委托代理人身份证复印件（正面）



	委托代理人身份证复印件（反面）





供应商：               （盖章）

法定代表人：           （盖章或签名）
                                               日期： 年  月  日
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七、供应商资格要求证明材料

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	营业执照号
	
	注册资金
	

	法定代表人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	网址
	

	开户银行
	
	银行帐号
	

	职工概况
	

	经营范围
	

	关联单位
（如有）
	
  注：此处关联单位指单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位。
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一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;
三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;
四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;
五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。
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一、财务状况报告（满足下述一条要求即可）：
要求1、经审计的财务报告（2024年度或2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信证明（响应文件递交截止之日前六个月内任意一个月）。
要求2、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。

二、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
2.1、依法缴纳税收的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。
2.2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
2.3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、注：
3.1、如因有关主管部门政策调整，部分证明材料有所增减，以最新政策要求为准；
3.2、如供应商所在地有关主管部门反馈的证明材料与本文中要求不一致时，以当地要求为准，但须供应商提供文字说明。
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具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺： 
我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；
特此承诺。 




供应商：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日
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致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。
若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明！


备注：
若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。


供应商：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日
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一、国家有关主管部门的行政许可（如有时）。
二、中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业证明文件（如有时）。


 附表一、                  
中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司  （联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.    （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：
             日期：

注：人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



附表二、
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
                                           日  期：



附表三、
监狱企业证明文件
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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	序号
	项目名称
	采购人
	采购人
联系方式
	项目规模
	合同金额
	合同日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc507586175][bookmark: _Toc38446480][bookmark: _Toc533503191][bookmark: _Toc31457][bookmark: _Toc31690]九、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	

	身份证号码
	
	学历
	

	毕业学校
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事相关工作年限
	

	在公司担任职务
	
	联系方式
	

	证书名称
	
	证书编号
	

	近三年类似业绩
	项目名称
	采购人
	合同内容
	合同价格
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：附身份证、注册证等其它相关材料。
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十、主要项目管理人员表
	序号
	姓名
	身份证号码
	性别
	职称
	学历
	从事相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：需配备施工员、材料员、预算员、质检员、安全员、资料员及项目负责人需要配备的其他关键人员；应附相应证书、身份证，专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书。
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一、供应商应根据项目的具体情况，编制相应的施工组织设计。 
二、施工组织设计包括但不限于下列内容：
1、工程概况及特点
（1）工程建设概况
（2）建筑设计特点
（3）结构设计特点
（4）设备安装设计特点
（5）工程施工特点
（6）建设地点特征
2、施工准备工作计划
3、施工方案
4、工程施工进度计划
（1）施工流水作业横道图
（2）施工进度计划网络图
上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式
5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划
6、施工平面图
7、质量保证技术组织措施和保证体系
8、安全保证技术组织措施和保证体系
9、进度保证技术组织措施和保证体系
10、现场文明施工措施
11、施工现场扬尘防治方案


[bookmark: _Toc38446484][bookmark: _Toc533503194][bookmark: _Toc507586178]

[bookmark: _Toc12340][bookmark: _Toc1033]十二、已标价工程量清单

供应商编制已标价工程量清单须严格按照本采购文件附件（工程量清单）提供的表格填列。


[bookmark: _Toc22861][bookmark: _Toc26163][bookmark: _Toc12468]十三、保证金缴纳证明材料

汇款凭证或支票或汇票或保函或保证金收据等的扫描件。




[bookmark: _Toc110707975][bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc14156][bookmark: _Toc109941775][bookmark: _Toc130252630][bookmark: _Toc109921168]

[bookmark: _Toc22247][bookmark: _Toc29087][bookmark: _Toc13758]十四、其它需要提交的资料

根据采购文件的要求和供应商认为需要提供的资料。
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关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部
国家统计局
国家发展和改革委员会
财政部
二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
四、各行业划型标准为：
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _Toc24250][bookmark: _Toc26569][bookmark: _Toc372][bookmark: _Toc20667]附件2、残疾人企业扶持政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知
财库〔2017〕141号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：
为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。
五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。
六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。
七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部
民政部
中国残疾人联合会
2017年8月22日
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财政部 司法部关于政府采购支持
监狱企业发展有关问题的通知
财库〔2014〕68号
党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：
　　政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发[2003]7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：
　　一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。
　　三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。
　　四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。
　　五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部
中华人民共和国司法部
2014年6月10日
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